|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от « » декабря 2016 г. № |
| --- | --- |

- ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе

Ставропольского края».

1. Подпункты: 4.2.5, 4.2.5.1, 4.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.1 приложения 7 к муниципальной Программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы (Программы) | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. |
| 4.2.5 | Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | местный бюджет | 88,67 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 88,67 |
| 4.2.5.1 | Проведение, организация, участие в соревнованиях с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | местный бюджет | 88,67 |
|  |  | соисполнитель 2: отдел образования АИМР СК | 88,67 |
| 4.3. | Основное мероприятие: «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | местный бюджет | 3421,92 |
|  |  | краевой бюджет |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |
|  |  | соисполнитель 1: МКУ ЦМБХТО АИМР СК | 2826,63 |
|  |  | соисполнитель 6: отдел культуры | 595,29 |
| 4.3.4 | Устройство и поддержание систем наружного освещения | местный бюджет | 235,10 |
|  |  | соисполнитель: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 235,10 |
| 4.3.5 | Расходы, связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | местный бюджет | 2474,28 |
|  |  | соисполнитель: МКУ ЦМБХТО ИМР СК | 2266,99 |
|  |  | соисполнитель 6: отдел культуры АИМР СК | 207,29 |
| 4.4 | Основное мероприятие «Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма» | местный бюджет | 67,20 |
| 4.4.1 | Приобретение методической литературы, стендов, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма | местный бюджет | 67,20 |
|  |  | соисполнитель 6: отдел образования АИМР СК | 67,20 |

2. Детальный план – график реализации муниципальной Программы.

2.1. подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 3.3 | Основное мероприятие Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04.2016 г | 31.12.2016 г. | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 0,00 | 0,00 | 88,67 |
|  | Контрольное событие Проведены соревнования с учащимися «Школа безопасности» и «Юный спасатель» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01.04.2016 г | 31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 0,00 | 0,00 | 88,67 |

2.2. подпункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 4.1.4 | Объект закупки: Устройство и поддержание систем наружного освещения | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01. 01. 2016 г | 31. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 235,10 |

2.3. подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 4.2 | Объект закупки: Мероприятия связанные с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01. 01. 2016 г | 31. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 2266,99 | 0,00 | 0,00 | 2266,99 |
|  |  | Начальник отдела культуры АИМР СК Жихарев Д.Н. | 01. 01. 2016 г | 31. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 207,29 | 0,00 | 0,00 | 207,29 |

2.4. позицию контрольное событие 12 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
|  | Контрольное событие 12. Установка систем видеонаблюдения, устройство и поддержание наружного освещения, кнопок тревожной сигнализации, ремонт ограждений | Директор МКУ «ЦМБХТО» АИМР СК Ливенец АМ | 01. 01. 2016 г | 31. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 3421,92 | 0,00 | 0,00 | 3421,92 |

2.5. подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 5.1 | Основное мероприятие «Информационно-аналитическая деятельность по профилактике экстремизма» | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01. 04. 2016 г | 30. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |

2.6. подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 5.1.1 | Объект закупки. Приобретение стендов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01. 04. 2016 г | 30. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |

2.7. позицию контрольное событие 13 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
|  | Контрольное событие 13. Установка в образовательных учреждениях района стендов с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела образования АИМР СК Братчик Г.Н. | 01. 04. 2016 г | 30. 12. 2016 г | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |