Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 марта 2018 г. № 353

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2018 год.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, м./м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии – протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | поселок Советское Руно, участки ул. Заливаднего (от дома № 2 до ул. Безгина); ул. Безгина (от ул. Заливаднего до ул. Почтовой); ул. Почтовая (от ул. Безгина до ул. Дорожная) | 3-4 кв. 2018 г. | 973/6551 | 3751696,00 | 3414043,36 | 337652,64 | 9 | 973 |
| 2 | поселок Винодельненский, улица Мира (от ул. Михаила Елагина) | 3-4 кв. 2018 г. | 353/1944,7 | 2084898,00 | 1897257,18 | 187640,82 | 9 | 353 |
| 3 | село Добровольное, улица Мира (от ул.Ленина) | 3-4 кв. 2018 г. | 400/3200 | 3727852,00 | 3392345,32 | 335506,68 | 9 | 400 |
| 4 | село Добровольное улица 60 лет СССР (от ул. Мира до ул. Молодежная) | 3-4 кв. 2018 г. | 630/3780 | 2290376,00 | 2024842,16 | 206133,84 | 9 | 630 |
| 5 | село Кевсала, улица Торговая (от а/д "Преградное-Тахта-Ипатово") | 3-4 кв. 2018 г. | 1212/9437 | 6976184,00 | 6348327,44 | 627856,56 | 9 | 1212 |
| 6 | село Тахта, улица Ленина | 3-4 кв. 2018 г. | 1500/ 6450 | 2739789,00 | 2493207,99 | 246581,01 | 9 | 1500 |
| 7 | село Бурукшун, улица Гагарина | 3-4 кв. 2018 г | 1101,33/ 6608 | 3115667,00 | 2835256,97 | 280410,03 | 9 | 1101,33 |
| 8 | село Бурукшун, улица Советская | 3-4 кв. 2018 г | 373,7/2242 | 1031518,00 | 938681,38 | 92836,62 | 9 | 373,7 |
| 9 | селе Лесная Дача, улица Ленина, ул. Мира | 3-4 кв. 2018 г. | 720/ 2880 | 1752101,00 | 1594411,91 | 157689,09 | 9 | 720 |
| 10 | в селе Красная Поляна улица Ленина (на участке от начала дороги до дома № 39 и от дома № 81 до дома № 91) | 3-4 кв. 2018 г. | 1116/5580 | 3476461,00 | 3163579,51 | 312881,49 | 9 | 1116 |
| 11 | город Ипатово, улица Заречная | 3-4 кв. 2018 г. | 2260/13557 | 13024349,00 | 11852157,59 | 1172191,41 | 9 | 2260 |
| 12 | город Ипатово, улица Московская | 3-4 кв. 2018 г. | 3960/21740 | 12691656,00 | 11549406,96 | 1142249,04 | 9 | 3960 |
| 13 | город Ипатово, улица Калинина (от дома № 1 до ул. Западной) | 3-4 кв. 2018 г. | 4992/29952 | 24000328,00 | 21840298,48 | 2160029,52 | 9 | 4992 |
| 14 | город Ипатово, улица Гагарина (на участке 0+00 – до магазина «Спектр») | 3-4 кв. 2018 г. | 3324/33240 | 34959294,00 | 31812957,54 | 3146336,46 | 9 | 3324 |
|  | ИТОГО |  | 22915,03/ 147161,7 | 115622169,00 | 105156773,79 | 10405995,21 | 9 | 22915,03 |