Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 26 апреля 2018 г. № 501

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2018 год.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, м / м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии – протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Безгина (от ул. Заливаднего до ул. Почтовой); ул. Почтовая (от ул. Безгина до ул. Дорожная) в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 752/5445 | 3035,75000 | 2883,66250 | 152,08750 | 5,01 | 752 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира (от ул. Михаила Елагина) в пос. Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 353/2068 | 1970,96300 | 1872,31485 | 98,64815 | 5,01 | 353 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира (от ул. Ленина) в с. Добровольное, Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 400/4200 | 3284,80600 | 3120,26570 | 164,54030 | 5,01 | 400 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет СССР (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное, Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 630/3930 | 1881,15300 | 1186,99535 | 694,15765 | 36,90 | 630 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Торговая (от а/д «Преградное –Тахта –Ипатово») в с. Кевсала Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 850/5964 | 3919,13800 | 3722,71467 | 196,42333 | 5,01 | 850 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 974/4406 | 1959,10800 | 1860,70587 | 98,40213 | 5,02 | 974 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Гагарина в с. Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г | 1101/6773,2 | 2966,92000 | 2817,92492 | 148,99508 | 5,02 | 1101 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина-Мира в с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 711/2947 | 1609,08800 | 1528,43360 | 80,65440 | 5,01 | 711 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (на участке от начала дороги до дома № 39 и от дома № 81 до дома № 91) в с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв. 2018 г. | 830/3862 | 2128,38400 | 2021,82095 | 106,56305 | 5,01 | 830 |
|  | ИТОГО |  | 6601/39595,2 | 22755,31000 | 21014,83841 | 1740,47159 | 7,65 | 6601 |