Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 06 сентября 2018 г. № 1116

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ  ства работ | Ввод мощностей, м / м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет | | Долевое участие бюджета городского округа % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии – протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (м.) |
| Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Безгина (от ул. Заливаднего до ул. Почтовой); ул. Почтовая (от ул. Безгина до ул. Дорожная) в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 752/5445 | 3035,75000 | 2883,66250 | 152,08750 | 5,01 | 752 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира (от ул. Михаила Елагина) в пос. Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 353/2068 | 1970,96300 | 1872,31485 | 98,64815 | 5,01 | 353 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира (от ул. Ленина) в с. Добровольное, Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 400/4200 | 3284,80600 | 3120,26570 | 164,54030 | 5,01 | 400 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет СССР (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное, Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 630/3930 | 1871,94430 | 1179,20188 | 692,74242 | 37,01 | 630 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Торговая (от а/д «Преградное –Тахта –Ипатово») в с. Кевсала Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 850/5964 | 3919,13800 | 3722,71467 | 196,42333 | 5,01 | 850 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина в с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 974/4406 | 1949,51700 | 1851,65010 | 97,86690 | 5,02 | 974 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Гагарина в с. Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г | 1101/6773,2 | 2966,92000 | 2817,92492 | 148,99508 | 5,02 | 1101 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина-Мира в с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 711/2947 | 1601,21100 | 1520,98951 | 80,22149 | 5,01 | 711 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (на участке от начала дороги до дома № 39 и от дома № 81 до дома № 91) в с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края | 2-4 кв.  2018 г. | 830/3862 | 2117,96500 | 2011,85640 | 106,10860 | 5,01 | 830 |
| 10 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ипатово – Золотаревка –Добровольное» (от магазина «Спектр» в г. Ипатово до автомобильной дороги по ул. Гагарина) и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное» до автомобильной дороги на село Октябрьское) в городе Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. | 3-4 кв. 2018 г. | 2,940/31646 | 43606,66200 | 41426,32890 | 2180,33310 | 5,00 | 2940 |
| 11 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная в городе Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. | 3-4 кв. 2018 г. | 1,080/11445,5 | 20180,48400 | 19171,35380 | 1009,13020 | 5,00 | 1080 |
|  | **ИТОГО** |  | **10621/82686,7** | **86505,36030** | **81578,26323** | **4927,09707** | **5,70** | **10621** |