ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 октября 2018 г.                         г. Ипатово                                              № 1231

О ходе реализации за 6 месяцев 2018 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 6 месяцев 2018 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-ния в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

Программа предусматривает выполнение в 2018 году мероприятий с общим объемом финансирования 74176,088 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 23014,84 тыс. рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 50012,0 тыс. рублей, средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1102,0 тыс. рублей, физических лиц -47,25 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 5517,04 тыс. рублей за счет средств местного (11%).

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с террито-риями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 6 месяцев 2018 года муниципальной «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676) (далее – Программа).

2. Соисполнителям Программы:

2.1. Своевременно и качественно выполнять мероприятия Программы, обеспечить эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

2.2. В срок до 15 октября 2018 года внести предложения по уточнению мероприятий Программы, а также затрат по их осуществлению на текущий финансовый год.

2.3. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлять отчет о выполнении мероприятий Программы в управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.Н. Сушко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                 Э.В. Кондратьева

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                       Т.А. Фоменко

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края	                                                                  Л.Г. Домовцова

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                         Ж.Н. Кудлай

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Начальник отдела образования

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                         Г.Н. Братчик

Проект постановления подготовлен управлением по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Е.А. Ткаченко

Рассылка:

В дело							1

Сушко Т.Н.							1

Фоменко Т.А.						1

Коваленко М.А.						1

Домовцова Л.Г.						1

Ткаченко Е.А.						3

Кудлай Ж.Н.						1

Отдел автоматизации и информационных

технологий АИГО СК					1