о ходе реализации   муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы,    утвержденной постановлением администрации Ипатовского  городского округа  Ставропольского края  №302 от  23.03.2018г.

Муниципальная программа Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы,    утвержденная постановлением администрации Ипатовского  городского округа  Ставропольского края  №302 от  23 марта 2018г. (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от  25 мая 2018 №628, от  29  декабря 2018 г. №1747, (далее - Программа) включает в себя 1 подпрограмму - «Современная городская среда» муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Программа предусматривала выполнение в  2018 году   мероприятий с общим объемом финансирования   15 304, 1435 тыс  рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета и  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 14 204, 1435 тыс. руб  и бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) -   1 100, 000 тыс руб. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 11 859 ,3789 тыс. руб, из них    средства федерального бюджета 9 220, 1473 тыс. руб. краевого бюджета – 1 713, 7626 тыс.  руб. и местного бюджета  925, 469 тыс. руб. Средства освоены на 78,4%  в связи со сложившейся экономией  в сумме 3 442 351,90 рублей   по результатам аукциона.

На реализацию 1 основного мероприятия «Организация проведения работ по    благоустройству общественных территорий» подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы было предусмотрено 15 304, 1435 тыс.  руб, в том числе за счет средств: федерального бюджета и краевого бюджета  – 14 204, 1435 тыс. руб. и местного бюджета -   1 100, 0000 тыс. руб. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 11 859, 3789 тыс. руб., из них    средства федерального бюджета 9 220, 1473 тыс. руб.   краевого бюджета – 1 713, 7626 тыс. руб. и местного бюджета  925, 4695 тыс. руб.

На реализацию 2 основного мероприятия «Организация проведения работ  по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа» средства не выделялись, работы не проводились.

Мероприятие 3 «Мониторинг исполнения собственниками (пользователями)  индивидуальных жилых домов объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве финансирования не предусматривает.

На мероприятие 4 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском городском округе» финансирование также не требуется и средства не выделялись.

Целью программы  является повышение качества и комфорта современной городской среды  Ипатовского  городского округа  Ставропольского края. Значение   индикаторов  достижения целей муниципальной программы по итогам 2018года составляет:

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

дворовых территорий  - 50%;

2. Доля общественных территорий от общего количества общественных территорий – 11%;

3. Доля  благоустроенных индивидуальных домов и объектов недвижимого   имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными  соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого   имущества (земельных участков), с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве. – 31%;

4. Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы – 100%.

Значение индикаторов выполнения задачи 1 «Обеспечение формирование единого облика Ипатовского городского округа» подпрограммы 1 «Современная городская среда»  по итогам 2018года составляет:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий -84 единиц;

2. Количество благоустроенных общественных территорий 12 единиц при плане 11. Общественная территория «1001 город России» была благоустроена в рамках реализации программы поддержки местных инициатив Ставропольского края, территория сквера возле городского стадиона по ул. Ленинградская 11 благоустроена в рамках муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Значение индикаторов выполнения задачи 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ипатовского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» подпрограммы 1 «Современная городская среда»  по итогам 2018года составляет:

- Количество благоустроенных индивидуальных домов и объектов

недвижимого   имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными  соглашениями – единиц -5;

Значение индикаторов выполнения задачи 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ипатовского городского округа» подпрограммы 1 «Современная городская среда»  по итогам 2018года составляет:

- Количество дворовых территорий и общественных территорий,

мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы – 100 человек.