ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                           г. Ипатово                                            № 1737

О ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

Программа предусматривает выполнение в 2019 году мероприятий с общим объемом финансирования 246 676,75 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) – 198 696,56 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 47 980,19 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило - 112 584,52 тысяч рублей - 45,64 процентов к плану в том числе за счет средств краевого бюджета - 92173,82 тысяч рублей (46,39 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 20410,7 тысяч рублей (42,54 процентов к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2019 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета - 21012,00 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 11812,68 тысяч рублей – 56,22 процента к плану.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края предусматривает выполнение в 2019 году мероприятий с объемом финансирования 225 664,75 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета– 198 696,56 тысяч рублей, местного бюджета – 26 968,19 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 100771,84 тысяч рублей – 44,66 процентов к плану в том числе за счет средств краевого бюджета - 92173,82 тысяч рублей (46,39 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 8598,02 тысяч рублей (31,88 процентов к бюджетной росписи).

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786) (далее – Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года).

2.3 Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого исполнения средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 25 декабря 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко