Контрольно - счетная комиссия Ипатовского городского округа Ставропольского края

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ипатовского городского округа СК, выделенных в 2018 году на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 раздела 2 плана мероприятий Контрольно - счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2019 год

Цель контрольного мероприятия: определение законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ипатовского городского округа СК, выделенных в 2018 году на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и другие распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, направленными в 2018 году на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»; платежные и иные первичные документы, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами; соглашения о предоставлении субсидий; отчетность о выполнении мероприятий на реализацию подпрограммы «Доступная среда»; иные материалы, относящиеся к теме проверки

Объекты контрольного мероприятия:

отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;

отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Проверяемый период деятельности: 2018 год

Срок проведения контрольного мероприятия с 15 мая  по  14 июня 2019 г.

Выводы:

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Анализ нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

В соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края	 от 29.12.2017 г. № 18 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – программа). В соответствии с паспортом программы реализация мероприятий по социальной поддержке граждан осуществляется в соответствии с тремя подпрограммами, одной из которых является «Доступная среда» (далее – подпрограмма).

Приоритетами реализуемой в Ипатовском городском округе Ставропольского края  подпрограммы являются:

принятие мер по обеспечению доступности  приоритетных объектов социальной инфраструктуры и других приоритетных сфер жизнедеятельности, обеспечение доступа к которым необходимо для инвалидов и других маломобильных групп населения края, при условии выполнения обследования и паспортизации этих объектов;

формирование электронных карт доступности вышеуказанных объектов;

получение субсидий из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы утверждено управление труда и социальной защиты населения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кроме того, утверждены 2 соисполнителя: отдел культуры и молодежной политики, отдел образования.

Для решения задачи подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округе Ставропольского края»  планируется реализовать мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения», в рамках которого предполагается увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округа Ставропольского края объектов, путем проведения работ в муниципальном казенном учреждении культуры «Красочное социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края и дошкольных образовательных организаций Ипатовского района  Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение числа социальных объектов, адаптированных в соответствии с требованиями законодательства к доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2023 году до 82 единиц.

В целях повышения уровня результативности достижения задач подпрограммы мероприятие было распределено между главными распорядителями средств местного бюджета.

2. Анализ финансового обеспечения мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

В соответствии с показателями паспорта подпрограммы реализация её основного мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет). Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в целом на весь период 2018-2023 годов запланирован в сумме 3042,00 тыс. рублей, в том числе в     2018 году – 507,00 тыс. рублей.

Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета. Общая сумма ресурсного обеспечения расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году составила 507,00 тыс. рублей, в том числе:

- отделу образования Ипатовского городского округа Ставропольского края 240,00 тыс. рублей;

- отделу культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края 267,00 тыс. рублей.

3. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2018 году на реализацию подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Проверка средств, выделенных соисполнителям подпрограммы, была осуществлена выборочным методом.

Объект: отдел образования Ипатовского городского округа Ставропольского края

1.1 Объект: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Огонек» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края

В целях реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Огонек» г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее - МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек») отделом образования предоставлена субсидия на иные цели из бюджета Ипатовского городского округа на проведение мероприятий по установке пандуса в соответствии с соглашением от 12.02.2018 г. в сумме 120,00 тыс. рублей платежным поручением от 04.09.2018 г. № 243238.

Проверкой расходования субсидии установлено, что МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек» в рамках подпрограммы заключен контракт от 20.07.2018 г. № 17 на выполнение работ по устройству пандуса на сумму 120,00 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем Свинаренко Е.Н.

В ходе контрольного обмера (осмотра), проведенного Контрольно-счетной комиссией в МБ ДОУ д/с №2 «Огонёк» установлено следующее.

При входе в здание установлен пандус, облицованный отдельными керамогранитными, неглазурованными, структурными плитками. Пандус огражден с двух сторон поручнями, изготовленными из окрашенных стальных труб.

1.2 Объект: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Дюймовочка»               г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края.

В целях реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка                  -  детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее - МБ ДОУ ЦРР д/с № 7 «Дюймовочка») отделом образования предоставлена субсидия на иные цели из бюджета Ипатовского городского округа на проведение мероприятий по установке пандуса в соответствии с соглашением от 12.02.2018 г. в сумме 120,00 тыс. рублей платежным поручением от 23.10.2018 г. № 20596.

Проверкой расходования субсидии установлено, что МБ ДОУ ЦРР д/с № 7 «Дюймовочка» в рамках подпрограммы заключен контракт от 18.10.2018 г.      № 45 на выполнение работ по устройству пандуса на сумму 120,00 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем Свинаренко Е.Н.

В ходе контрольного обмера (осмотра), проведенного Контрольно-счетной комиссией в МБ ДОУ ЦРР д/с №7 «Дюймовочка» установлено следующее.

При входе в здание установлен пандус, облицованный фасадной рельефной плиткой. Пандус огражден с двух сторон поручнями, изготовленными из нержавеющей стали.

Установлены: блок дверной однопольный, дверь противопожарная металлическая, два светильника настенных светодиодных, звонок электрический проводной, выключатель для открытой проводки.

В ходе проведения проверки установлено, что Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета Ипатовского городского округа  Ставропольского края, заключенные между Учредителем (отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края) и Учреждениями (МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек»  и МБ ДОУ ЦРР д/с № 7 «Дюймовочка»), не соответствуют Постановлению администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27.03.2018 г. № 313 «О порядке определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным  и муниципальному автономному учреждениям Ипатовского городского округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)».

Также проверкой выявлено не соответствие направления расходования субсидии по КОСГУ, указанных в разделе 3 Соглашения с фактическими расходами:

| Наименование учреждения | Направление расходования субсидии | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (код целевой субсидии 606.20.03.07) |  | Фактические расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОСГУ | сумма, руб. | КОСГУ | сумма, руб. |
| МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек» | Установка пандуса | 225 | 120000,00 | 310 | 120000,00 |
| МБ ДОУ ЦРР д/с № 7 «Дюймовочка» | Пандус | 310 | 120000,00 | 225 | 120000,00 |

Объект: отдел культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края

Объект: муниципальное казенное учреждение культуры «Красочное социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУК «Красочное СКО»)

В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа отделу культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края по подпрограмме утверждены бюджетные ассигнования в сумме 267,00 тыс. рублей (ЦСР 07 2 02 S0270).

Согласно данным отдела культуры объем лимитов бюджетных обязательств доведен им (как главным распорядителем средств) до бюджетной росписи МКУК «Красочное СКО» 25.01.2018 г. в сумме 267,00 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета по ЦСР 07 2 02 S0270).

Проверкой расходования средств установлено, что МКУК «Красочное СКО» в рамках подпрограммы заключен контракт от 23.05.2018 г. № 1 на выполнение ремонтных работ санитарной комнаты с устройством туалета для инвалидов  на сумму 267,00 тыс. рублей с индивидуальным предпринимателем Мелеш С.А.

В ходе контрольного обмера (осмотра) Контрольно-счетной комиссией выборочно по отдельным позициям проведен контрольный осмотр принятых к оплате на объекте работ и установлено, что устроен санузел для маломобильных групп населения с установкой двух дверей из ПВХ, подвесных потолков типа «Армстронг», плинтусов поливинилхлоридных, покрытием пола из плит керамогранитных и окраской стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами.

Установлены: унитаз напольный керамический, унитаз - компакт для инвалидов с поручнем, два умывальника (полуфарфоровый и фарфоровый) со смесителями, кронштейнами, сифонами, поручень для инвалидов (раковина), четыре светильника люминесцентных с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемого типа.

В локальном сметном расчете  отсутствует даты утверждения и согласования, должность и подпись проверившего специалиста, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

По  результатам  контрольного  мероприятия  оформлен  акт  от  21   июня 2019 года, подписан без возражений.

Предложения:

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Ипатовского городского округа Ставропольского края, председателю Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Председатель Контрольно – счетной

комиссии Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                      Е.П. Деньщикова