ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2019 г.                           г. Ипатово                                          № 1383

О ходе реализации за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-ния в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

Программа предусматривает выполнение в 2019 году мероприятий с общим объемом финансирования 149 815,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края) – 106 795,88 тыс. рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 42 281,47 тыс. рублей, средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 738,1 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 5 427,28 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (3,62%).

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с террито-риями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 6 месяцев 2019 года муниципальной «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786) (далее – Программа).

2. Соисполнителям Программы:

2.1. Своевременно и качественно выполнять мероприятия Программы, обеспечить эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

2.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлять отчет о выполнении мероприятий Программы в управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко