Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 635-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 10 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 669,60 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 10 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 669,60 |
| I.1.1 | Основное мероприятие «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» всего: | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 7369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7369,60 |
| I.1.1.1 | в т.ч. по мероприятию «Разработка нормативов градостроительного проектирования Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| I.1.1.2 | в т.ч. по мероприятию «Разработка генерального плана Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3684,80 |
| I.1.1.3 | в т.ч. мероприятие «Разработка Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2303,00 |
| I.1.1.4 | в т.ч. мероприятие «Сбор и анализ исходных данных, и составление плана современного использования территории» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| I.1.1.5 | в т.ч. мероприятие «Разработка методики геоинформационного мониторинга градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа. Разработка геопортала «Генплан и Правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1381,80 |
|  | Контрольное событие «Разработка Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | Основное мероприятие «Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3000,00 |
|  | Контрольное событие «Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | Основное мероприятие «Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие «Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | Основное мероприятие «Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие «Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.5. | Основное мероприятие «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 10.10. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.6. | Основное мероприятие «Разработка топографической съемки г.Ипатово» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 10.10. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие «Разработка топографической съемки г.Ипатово» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.7. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных полномочий в области строительства и архитектуры» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 10.10. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие «Количество предоставленных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________