ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.                               г. Ипатово                                         № 1552

О ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 1675

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 1675 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019г. №1993), (далее-Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя подпрограмму «Комфортная сельская среда».

Программа предусматривает выполнение в 2020 году мероприятий с общим объемом финансирования за счет бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в сумме – 2 054,17 тысяч рублей.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 1 003,43 тысяч рублей (48,80 процентов к росписи бюджета).

Денежные средства были направлены на реализацию 3 проектов развития территории малых сел, аулов, численностью от 150 до 500 человек, основанных на сельских инициативах. Так, выполнены работы по обустройству автодороги в щебеночном исполнении в с. Новоандреевское, устройство детской площадки а. Верхний Барханчак, организация благоустройства территории зоны отдыха 2 очередь в с. Лесная Дача.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 1675 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019г. №1993), (далее-Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 31 декабря 2020 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения - до 15 декабря 2020 г.).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко