АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2020 г. № 1699

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5, методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 14, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

от 07 июня 2018г. № 676 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20»;

от 26 декабря 2018 г. № 1685 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20»;

от 29 декабря 2018 г. № 1758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20»;

от 20 мая 2019 г. № 786 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20»;

от 28 декабря 2019 г. № 1983 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20»;

от 23 апреля 2020 г. № 575«О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20».

3. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Исполняющий обязанности главы Ипатовского

городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

Т.Н. СУШКО

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 17 декабря 2020 г. № 1699

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| Наименование Программы | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление) |
| Соисполнители Программы | отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Участники Программы | юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»; «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»; |
| Цели Программы | Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий; доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 272 072,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края 272 072,00 тыс. рублей в том числе: 2021 год- 42012,00 тыс. рублей; 2022 год- 46012,00 тыс. рублей; 2023 год- 46012,00 тыс. рублей; 2024 год- 46012,00 тыс. рублей; 2025 год- 46012,00 тыс. рублей; 2026 год- 46012,00 тыс. рублей. за счет средств бюджета Ставропольского края 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. за счет средств участников Программы 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, из-за сопутствующих условий к 2026 году до 12в год; уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2026 г. до75,23%; уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общей численности населения городского округа к 2026 г. до 3,37% |

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Программа разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» и распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 12-р«О перечне муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке».

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

1. В сфере развития дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения:

развитие автотранспортного сообщения между населенными пунктами Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

применение на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края современных технических средств и технологий организации дорожного движения;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и снижение экономических потерь от совершенных дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. В сфере развития транспортной системы:

создание опорной сети автомобильных дорог общего пользования, на основе развитой транспортной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края;

удовлетворение потребностей населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в качественных транспортных услугах.

В Программе определены цели, достижение которых позволит обеспечить тенденцию устойчивого развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Целями Программы являются:

обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края;

обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

С учетом изложенного приоритетным направлением реализации Программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»(приведена в приложении 2 к Программе).

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений

целевых индикаторов Программы, а также целевых показателей решения задач Подпрограмм Программы.

В части ожидаемых результатов Программы к 2026 году планируется обеспечить:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий до12 в год;

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2026 г. до 75,23%;

уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к 2026 г. до 3,37%.

Сведения об индикаторах и показателях решения задач подпрограмм Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, способствующих достижению основных целей, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы указаны в приложении 5 к Программе.

- Сведения о весовых коэффициентах, присеваемых целям Программы, задачам подпрограммы приведены в приложении 6 к Программе.

- Предельные объемы средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы, не приводятся, в связи с их отсутствием.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы отсутствует, в связи с отсутствием подведомственных учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного

движения Ипатовского городского

округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| Наименование Подпрограммы | «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – соответственно Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление) |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения; количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ; количество замененных и установленных дорожных знаков; количество обустроенных пешеходных переходов; протяженность автомобильных дорог, на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения; доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 154072,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края 154072,00тыс. рублей, в том чис-ле по годам: 2021год – 24012,00 тысяч рублей; 2022 год – 26012,00 тысяч рублей; 2023 год – 26012,00 тысяч рублей; 2024 год – 26012,00 тысяч рублей; 2025 год – 26012,00 тысяч рублей; 2026 год – 26012,00 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения до 53 в год; увеличение количества проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ до 157 мероприятий в год; ежегодная замена и установка 150 дорожных знаков; ежегодное обустройство 3 пешеходных переходов; ежегодное изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 85км автодорог; ежегодное 100 % проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского краяв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ.

3. Улучшение условий движения и устранение аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации;

замена и установка дорожных знаков;

установка и обслуживание светофоров;

обустройство пешеходных переходов;

разработка проектов организации дорожного движения.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество замененных и установленных дорожных знаков, количество обустроенных пешеходных переходов, протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения.

4. Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного

движения Ипатовского городского

округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – соответственно Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствует |
| Участники Подпрограммы | юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Задача Подпрограммы | формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, работоспособность транспортной системы |
| Показатели решения задач Подпрограммы | протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта, капитального ремонта местных автомобильных дорог; протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 118 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края 118000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 18000,00 тыс. рублей; 2022 год – 20000,00 тыс. рублей; 2023 год – 20000,00 тыс. рублей; 2024 год – 20000,00 тыс. рублей; 2025 год – 20000,00 тыс. рублей; 2026 год – 20000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. за счет средств участников Программы 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение к 2026 году протяженности автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта, капитального ремонта местных автомобильных дорогна6,0 км; увеличение к 2026 году протяженности отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского краяна6,0 км; увеличение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к 2026 году до 14. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации;

ремонт дорог в щебеночном исполнении;

ремонт тротуаров.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта. капитального ремонта местных автомобильных дорог, протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы

- и обеспечение безопасности дорожного

- движения Ипатовского городского округа

- Ставропольского края»

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий | единиц | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | Задача 1 «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения | единиц | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 |
| I.3. | Задача 2 «Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1. | Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ | мероприятий | 122,00 | 127,00 | 132,00 | 137,00 | 142,00 | 147,00 | 152,00 | 157,00 |
| I.4. | Задача 3 «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1. | Количество замененных и установленных дорожных знаков | еди-ниц | 174,00 | 146,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| I.4.2. | Количество обустроенных пешеходных переходов | еди-ниц | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I.4.3. | Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения | км | 137,60 | 83,50 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| I.4. | Задача 4 «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округаСтавропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1 | Доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок | процентов | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| II. | Цель 2 Программы: Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1 | доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 79,13 | 76,07 | 75,94 | 75,80 | 75,67 | 75,54 | 75,41 | 75,23 |
| II.1.2 | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения Ипатовского городского округаСтавропольского края | процентов | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,40 | 3,39 | 3,38 | 3,37 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округаСтавропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Задача 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1. | Протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта. капитального ремонта местных автомобильных дорог | км | 11,99 | 19,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| II.2.2. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | км | 2,399 | 0,246 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| II.2.3. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | маршрутов | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного

движения Ипатовского муниципального

района Ставропольского края»

- ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», а также сведения о взаимодействии основных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия6 |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| I. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| I.1. | Задача 1 «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | выполнение функций (услуг) отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Ответственный исполнитель - управление по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Управление), Соисполнитель- Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-Отдел образования) |  | 2021г. | 2026г. | - Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий; - Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения |
| I.2. | - Задача 2 «Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | выполнение функций (услуг) отделами адми- нистрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Отдел образования |  | 2021г. | 2026г. | - Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий; - Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ. |
| I.3. | Задача 3 «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1. | Улучшение условий движения и устранение аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | выполнение функций (услуг) отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Управление |  | 2021г. | 2026г. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий; Количество замененных и установленных дорожных знаков; Количество обустроенных пешеходных переходов; Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения. |
| I.4. | Задача 4 «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1 | Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | выполнение функций (услуг) отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Управление |  | 2021г. | 2026г. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий; Доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок |
| II. | Цель 2 Программы: Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| II.1. | Задача 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | выполнение функций (услуг) отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Управление |  | 2021г. | 2026г. | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа; Протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта, капитального ремонта местных автомобильных дорог; Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым та-рифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

и обеспечение безопасности

дорожного движения Ипатовского

городского округа Ставропольского края»

- ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| - № - п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику программы, подпрограммы программы, основному мероприятию Программы | - Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021г. | - 2022г. | - 2023г. | - 2024г. | - 2025г. | - 2026г. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - I. | - Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | - Всего, в том числе: | - 42012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 |
|  |  | - - бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – ассигнования местного бюджета) | - 42012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 | - 46012,00 |
|  |  | - - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 42000,00 | - 46000,00 | - 46000,00 | - 46000,00 | - 46000,00 | - 46000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - в том числе участнику Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - - налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1. | - Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | - Всего, в том числе: | - 24012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 |
|  |  | - ассигнования местного бюджета | - 24012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 | - 26012,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 24000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.1. | - По основному мероприятию «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.2. | - По основному мероприятию «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.2.1 | - в т.ч. по мероприятию «Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы» | Всего, в том числе: | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 | - 12,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3. | - По основному мероприятию «Улучшение условий движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы всего: | Всего, в том числе: | - 24000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 44283,59 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 24000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 | - 26000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.1 | - в т.ч. по мероприятию «Содержание автомобильных дорог», изготовление сметной документации | Всего, в том числе: | - 19500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 19500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 19500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 | - 21500,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.2 | - в т.ч. по мероприятию «Замена и установка дорожных знаков» | Всего, в том числе: | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.3 | - в т.ч. по мероприятию «Установка и содержание светофоров» | Всего, в том числе: | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.4 | - в т.ч. по мероприятию «Обустройство пешеходных переходов» | Всего, в том числе: | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 | - 2000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.5 | - в т.ч. по мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения» | Всего, в том числе: | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.1.3.6 | - По основному мероприятию «Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки» Подпрограммы всего: | Всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.2. | - Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | Всего, в том числе: | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.2.1. | - По основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Всего, в том числе: | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 18000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 | - 20000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.2.1.1 | - в т.ч. по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием», изготовление сметной документации | Всего, в том числе: | - 9000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 9000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 10,00 | - 10,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 9000,00 | - 190945,53 | - 162650,62 | - 9000,00 | - 11000,00 | - 11000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного - бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.2.1.2 | - в т.ч. по мероприятию «Ремонт дорог в щебеночном исполнении» | Всего, в том числе: | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 | - 8000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - I.2.2.3 | - в т.ч. по мероприятию «Ремонт тротуаров» | Всего, в том числе: | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства краевого бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 | - 1000,00 |
|  |  | - соисполнителю | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - в том числе участнику Подпрограммы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - средства участников Программы | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - Налоговые расходы местного бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного

движения Ипатовского городского

округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ЗНАЧИМОСТЬ (ВЕС) ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХ ЖЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЗАДАЧАМИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограммы Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1 Программы: «Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Цель 2 Программы: «Обеспечение доступности автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1 подпрограммы 1: «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Задача 2 подпрограммы 1: «Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Задача 3 подпрограммы 1: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. | Задача 4 подпрограммы 1: «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпрограмма 2: « Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 1 подпрограммы 2: «формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, работоспособность транспортной системы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |