ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.                               г. Ипатово                                         № 1559

О ходе выполнения за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786, от 28 декабря 2019 г. № 1983, от 23 апреля 2020 г. № 575) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-ния в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

Программа предусматривает выполнение в 2020 году мероприятий с общим объемом финансирования 196 371,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) – 147 728,38 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 48 642,62 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило – 118 096,90 тысяч рублей – (60,14 процентов к плану) в том числе за счет средств краевого бюджета – 87959,52 тысяч рублей (59,54 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 30137,37 тысяч рублей (61,96 процентов к бюджетной росписи).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2020 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета – 25 743,62 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 14 835,39 тысяч рублей – 57,63 процента к плану.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского город-ского округа Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2020 году мероприятий с объемом финансирования 170 627,39 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета– 147 728,38 тысяч рублей, местного бюджета – 22 899,01 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 103 261,52 тысяч рублей – (60,52 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 87959,52 тысяч рублей (59,54 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 15 302,00 тысяч рублей (66,22 процентов к бюджетной росписи).

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758, от 20 мая 2019 г. № 786, от 28 декабря 2019 г. № 1983, от 23 апреля 2020 г. № 575 ) (далее – Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 31 декабря 2020 года).

2.3 Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого исполнения средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 31 декабря 2020 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко