Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 сентября 2020 г. № 1309

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2021 год.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, м./тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии – протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от ул. Ленинградская) в селе БурукшунИпатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2021 г. | 842/5,252 | 6281,080 | 5967,026 | 314,054 | 5 | 0,842 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Южный обход г. Ипатово» проходящий по улицам Степная и Объездная в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2021 г. | 2450/22,600 | 46553,870 | 44226,17650 | 2327,69350 | 5 | 2,450 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьной (от ул. Орджоникидзе до ул. Объездная), участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Преградное-Тахта-Ипатово» проходящего по ул. Школьной (от ул. Полевой до ул. Орджоникидзе) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-4 кв. 2021 г. | 1339/11,068 | 22128,694 | 21022,25930 | 1106,43470 | 5 | 1,339 |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Первомайское» от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» (от села Первомайское до хутора Восточный) в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 2-4 кв. 2021г. | 1190/8,330 | 14904,73142 | 14159,49485 | 745,23657 | 5 | 1,19 |
|  | ИТОГО |  | 5821/47,250 | 89868,37542 | 85374,95665 | 4493,41877 | 5 | 5,821 |