ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 января 2021 г.                              г. Ипатово                                               № 31

О ходе реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление) о ходе реализации за 2020 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 1853) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривала выполнение в 2020 году мероприятий с общим объемом финансирования 103 883,20 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 25 086,48 тысяч рублей и бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 78796,73 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2020 год составили 93 800,84 тысяч рублей или 90,6 процентов к бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета – 16720,76 тысяч рублей (66,6 процентов), местного бюджета – 77 080,08 тысяч рублей (97,8 процентов).

Программа включает в себя 5 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» с учетом изменений в 2020 году предусматривалось финансирование в размере 1483,71 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 1479,42 тысяч рублей (97,7 процентов).

В рамках подпрограммы проведены работы по замене оконных блоков в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1425,12 тысяч рублей общей площадью 893,1 квадратных метра, произведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение административных зданий на сумму 54,29 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено финансирования в размере 52 057,55 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 42 494,57 тысяч рублей (81,6 процентов).

Освоение денежных средств осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- проведены работы по содержанию кладбищ, уборке, дератизации кладбищ на сумму 576,67 тысяч рублей;

- осуществлен сбор, погрузка, вывоз мусора на территории г. Ипатово на сумму 2 300,00 тысяч рублей, обустроены 9 контейнерных площадок на территории г. Ипатово на сумму 286,5 тысяч рублей;

- осуществлены расходы на уличное освещение и составили 10700,95 тысяч рублей, включая ремонт сетей - 2388,36 тысяч рублей и оплату за поставленную электроэнергию - 8312,59 тысяч рублей;

- выполнены работы по очистке от высокостебельной травы на сумму 699,85 тысяч рублей, уборка центральной части города Ипатово 1 067,82 тысяч рублей, кронирование деревьев на сумму 297,97 тысяч рублей, ремонту малых архитектурных форм, остановок, побелка деревьев и бордюров на территории города Ипатово на сумму 302,44 тысяч рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству, приобретены материалы для благоустройства, запасные части, бензин, леска, масло к триммерам, бензопилам на сумму 1 950,62 тысяч рублей.

В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края проведены работы:

- обустройству парковой зоны отдыха (2 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского на сумму 2508,68 тысяч рублей;

- организации благоустройства территории парка в селе Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 2 076,97 тысяч рублей;

- благоустройству парковой зоны № 1 в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1 972,69 тысяч рублей;

- благоустройству парковой зоны в селе Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 2 575,21 тысяч рублей;

- ремонт тротуара по улице Подгорной (от улицы Молодежной до дома № 67) в селе Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 2596,87 тысяч рублей;

- асфальтированию тротуарных дорожек в поселке Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 2 263,42 тысяч рублей;

- ремонту тротуаров в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 2 152,71 тысяч рублей;

- ремонту тротуара по улице Майданникова в поселке Винодельнен-ский Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1400,26 тысяч рублей;

- благоустройству кладбища в поселке Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1 818,64 тысяч рублей;

- организации благоустройства территории (обустройство парковой зоны) в селе Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1835,18 тысяч рублей.

В рамках программы «Комплексного развития сельских территорий» произведен ремонт тротуарных дорожек в поселке Советское Руно на сумму 2796,41 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено финансирования в размере 5669,76 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 5531,99 тысяч рублей (97,6 процентов) и направлены на мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского городского округа Ставропольского края (заработная плата, коммунальные услуги и оплату средств связи) и создание АСГ городского округа (закупка оборудования, имущества, ремонт помещений).

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» с учетом изменений в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 1030,00 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 984,32 тысяч рублей (95,6 процентов), и направлены на обеспечение электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» с учетом изменений предусмотрено финансирование в размере 43 642,19 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 43310,55 тысяч рублей (99,2 процента). Денежные средства в размере - 43143,17 тысяч рублей были направлены на обеспечение деятельности Управления, и на выплаты социального пособия на погребение в размере - 167,38 тысяч рублей.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с террито-риями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе выполнения за 2020 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 1853).

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н. Сушко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина