Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 13 июля 2021 г. № 994

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ ства работ | Ввод мощностей, м./тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет |  | Долевое участие бюджета городского округа % | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения , км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Орджоникидзе (от ул. Гагарина до ул. Железнодорожной) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожной (от ул. Орджоникидзе до ул. Голубовского) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв. 2022г. | 433/2,778 | 5590,16747 | 5310,6591 | 279,50837 | 5 | 0,433 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Первомайское» от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» (от села Первомайское до хутора Восточный) в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 2-3 кв. 2022г. | 2762/19,334 | 40507,336 | 38481,9692 | 2025,3668 | 5 | 2,762 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьной (от ул. Орджоникидзе до ул. Объездная), участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Преградное-Тахта-Ипатово» проходящего по ул. Школьной (от ул. Полевой до ул. Орджоникидзе) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв. 2022г. | 798/9,002 | 16806,94364 | 15966,59646 | 840,34718 | 5 | 0,798 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв. 2022г.. | 966/6,964 | 12411,39856 | 11790,82863 | 620,56993 | 5 | 0,966 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Новоандреевское» от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» Ипатовского района Ставропольского края | 2-3 кв. 2022г. | 2103/11,567 | 24683,10587 | 23448,95058 | 1234,15529 | 5 | 2,103 |
|  | ИТОГО | х | 7062/49,645 | 99998,95154 | 94999,00397 | 4999,94757 | 5 | 7,062 |

____________________________________