Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 02 сентября 2021 г. № 1292

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ  ства работ | Ввод мощностей, м./тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет | | Долевое участие бюджета городского округа % | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения , км |
| Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Лесная Дача» от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» | 2-3 кв.  2024г. | 7767/46,602 | 99991,39500 | 94991,82525 | 4999,56975 | 5 | 7,767 |
|  | ИТОГО | х | 7767/46,602 | 99991,39500 | 94991,82525 | 4999,56975 | 5 | 7,767 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**