Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 24 декабря 2020 г. № 516-р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

от 06 сентября 2021 г. № 385-р)

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 270975,34 | 0,00 | 0,00 | 223151,48 | 0,00 | 0,00 | 270975,34 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,(далее –Подпрограмма), всего | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 22899,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22899,35 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| I.1.2.1 | в т.ч. мероприятие «Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 22887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22887,35 |
| I.1.3.1. | в т.ч. мероприятие «Содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 18387,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18387,35 |
|  | контрольное событие: Количество изготовленных смет | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Замена и установка дорожных знаков» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | контрольное событие: Количество замененных и установленных дорожных знаков | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Установка и содержание светофоров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 1231,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231,98 |
|  | контрольное событие: Количество светофорных объектов, на которых выполнено содержание | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 1768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1768,02 |
|  | контрольное событие: Количество обустроенных пешеходных переходов; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Разработка проектов организации дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | контрольное событие Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 248075,99 | 0,00 | 0,00 | 223141,48 | 0,00 | 0,00 | 248075,99 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 247476,27 | 0,00 | 0,00 | 223141,48 | 0,00 | 0,00 | 247476,27 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 238949,81 | 0,00 | 0,00 | 223141,48 | 0,00 | 0,00 | 238949,81 |
|  | контрольное событие: Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на которых выполнен ремонт | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Ремонт дорог в щебеночном исполнении» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 7405,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7405,28 |
|  | контрольное событие: Протяженность автомобильных дорог в щебеночном исполнении на которых выполнен ремонт | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Ремонт тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 1121,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,18 |
|  | контрольное событие: Протяженность отремонтированных тротуаров | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2 | основное мероприятие «Реализация инициативных проектов» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 599,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,72 |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие «Ремонт межпоселковой дороги в щебеночном исполнении с. Добровольное-х. Веселый Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие «Ремонт межпоселковой дороги в щебеночном исполнении х. Кочержинский от примыкания к автомобильной дороге Р 216 (Астрахань-Элиста-Ставрополь) 441 км+200м к ул. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 31.12. 2021 | 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,72 |
|  | контрольное событие количество реализованных инициативных проектов | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |