АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 г. № 2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2018 Г. № 302

В соответствии с решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 182 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 182 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22 декабря 2021 г. № 198 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2018 г. № 415, от 25 мая 2018 г. № 628, от 29 декабря 2018 г. № 1747, от 18 апреля 2019 г. № 689, от 29 ноября 2019 г. № 1779, от 30 декабря 2019 г. № 1994, от 30 марта 2020 г. № 432, от 30 сентября 2020 г. № 1322, от 30 декабря 2020 г. № 1856, от 03 марта 2021 г. № 231), утвердив ее в прилагаемой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Сушко Т.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

В.Н. ШЕЙКИНА

Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 2021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление) |
| Соисполнители программы | муниципальное бюджетное учреждение по физической культуре и спорту «Прогресс» |
| Участники программы | физические лица; юридические лица |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения Программы составит 90543,31 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 17 737,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1100,00 тысяч рублей; 2019 год – 14 989,14 тысяч рублей; 2020 год – 463,29 тысяч рублей; 2021 год – 1120,10 тысяч рублей; 2022 год – 21,47 тысяч рублей; 2023 год – 21,50 тысяч рублей; 2024 год – 21,50 тысяч рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края – 72 806,31 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 14 204,14 тысяч рублей; 2019 год – 23 999,66 тысяч рублей; 2020 год – 0,00 тысяч рублей; 2021 год – 13 200,08 тысяч рублей; 2022год – 21 402,43 тысяч рублей; 2023 год – 0,00 тысяч рублей; 2024 год – 0,00 тысяч рублей». |
|  | Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении 4 к программе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития общественных и дворовых территорий в 2024 году-30,0% |

Приоритеты и цели реализуемой в Ипатовском городском округе Ставропольского края политики в сфере реализации Программы

Анализ сферы благоустройства в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) показал, что в последние годы в Ипатовском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Ипатовском округе имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Ипатовского округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благо-устройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Ипатовском округе составляет 113 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 2018 год составило 12 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2018 год составило 101 единиц. За период с 2018 года по 2021 год благоустроено 46 общественных территорий, общее число благоустроенных общественных территорий составило 58 единиц, или 51,3% от общего числа общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (далее - адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении 6 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня, справочно, указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Ипатовского округа. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ, приведена в приложении 5 к программе.

Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского городского округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее - межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно - субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Ипатовского округа заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском м округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (ре-конструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Ипатовского округа.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Ипатовского округа имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Ипатовском округе составляет 169 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 2018 год составило 84 ед.

В 2019 -2020 годах году было благоустроено 20 дворовых территории. Таким образом число благоустроенных дворовых территорий на 2021 год составляет 104 единицы.

Общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2018 год, составило 85 ед., а на 2021 год – 65 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства предлагаемых к размещению на дворовых территориях в 2018 - 2024 годах, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 8 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, рас-положенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благо-устройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Ипатовском городском округе Ставропольского края возлагается на администрацию Ипатовского округа.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный переченьдворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 7 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной ко-миссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Ипатовского округа межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Ипатовского округа обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Ипатовского округа одним из следующих способов:

1)посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2)посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3)посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Ипатовского округа самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджет-ной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благо-устройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (ре-конструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Ипатовского округа имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Ипатовского округа, утвержденных решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017г. №29 (далее соответственно - объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Ипатовского округа и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

5.Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 ноября 2017 года № 555 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ипатовского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее - общественная комиссия).

Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 15 «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы благоустройстройству в первоочереном порядке в 2018 году» установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Ипатовского округа обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 6042 человек, что составляет 16,10 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе.

Помимо этого, администрацией Ипатовского округа и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее - голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» включить изменения, которые приняты в 2021 г. по электронному голосованию и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» за-планировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 12500 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского округа.

Сведения об индикаторах и показателях решения задач подпрограмм

Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, способствующих достижению основных целей, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 годы

ПОДПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление) |
| Участники подпрограммы | физические лица; юридические лица |
| Задачи подпрограммы | обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа Ставропольского края; |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 90543,31 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 17 737,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1100,00 тысяч рублей; 2019 год – 14 989,14 тысяч рублей; 2020 год – 463,29 тысяч рублей; 2021 год – 1120,10 тысяч рублей; 2022 год – 21,47 тысяч рублей; 2023 год – 21,50 тысяч рублей; 2024 год – 21,50 тысяч рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края – 72 806,31 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 14 204,14 тысяч рублей; 2019 год – 23 999,66 тысяч рублей; 2020 год – 0,00 тысяч рублей; 2021 год – 13 200,08 тысяч рублей; 2022год – 21 402,43 тысяч рублей; 2023 год – 0,00 тысяч рублей; 2024 год – 0,00 тысяч рублей». |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 16,8 % к 2024 году; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 13,6% к 2024 году; количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 12500 к 2024 году. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Подпрограмма включает в себя основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Реализация мероприятия предполагает проведение работ по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, организацию управлением проведения однодневного субботника по уборке дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском округе, включенных в адресные перечни дворовых территорий и адресные перечни общественных территорий.

2. Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление).

3. Непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» 2018- 2024 годы

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы |  | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | процентов |  | 10,43 | 10,98 | 11,40 | 16,10 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы Обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |  |  | процентов | 15,04 | 9,70 | 11,50 | 17,70 | 15,00 | 14,10 | 16,80 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |  | процентов | 49,70 | 2,30 | 9,50 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 13,60 |
| 4 |  | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | единиц |  | 5040 | 5200 | 5400 | 7551 | 9338 | 11672 | 12500 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» 2018- 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнение функций (услуг) отделами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – администрация), структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель –управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Участники подпрограммы- физические лица, юридические лица | 2018 | 2024 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» 2018- 2024 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю,соисполнителю, участнику программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: | 15 304,14 | 38988,80 | 463,29 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –ассигнования местного бюджета) | 1100,00 | 14989,14 | 463,29 | 1120,10 | 21,47 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 14 204,14 | 23 999,66 | 0,00 | 13200,08 | 21402,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 15304,14 | 38988,80 | 463,29 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | в т. ч. участнику Программы | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Современная городская среда»» | Всего, в том числе: | 15 304,14 | 38988,80 | 463,29 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 15 304,14 | 38988,80 | 463,29 | 1120,10 | 21,47 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13200,08 | 21402,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 15 304,14 | 38 988,80 | 463,29 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | в т. ч. участнику Про-граммы | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 0,00 | 12709,59 | 0,00 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 0,00 | 635,48 | 0,00 | 1120,10 | 21,47 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 12 074,11 | 0,00 | 13200,08 | 21402,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 12 709,59 | 0,00 | 14 320,18 | 21423,90 | 21,50 | 21,50 |
|  |  | в т. ч. участнику Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

- ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯБЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯВ РАМКАХ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| - № п/п | - Наименование программы | - Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | - Объемы финансового обеспечения по годам - (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | - Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, всего | - Всего: | 9897,27 | 15077,20 | 29886,81 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | 6574,91 | 9906,83 | 20249,04 | 15112,06 | 19952,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства местных бюджетов | 3322,36 | 5170,37 | 9637,77 | 8327,31 | 10608,77 | 2100,00 | 2100,00 |
| - 2. | - Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего | - Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - краевой бюджет | 6574,91 | 9906,83 | 20249,04 | 15112,06 | 19952,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства местных бюджетов | 3322,36 | 4525,37 | 8139,27 | 6643,17 | 8146,57 | 0,00 | 0,00 |
| - 3. | - Муниципальная программ «Малое село» Ипатовского городского округа Ставропольского края | - Всего: | 0,00 | 645,00 | 1498,50 | 1684,14 | 2462,20 | 2100,00 | 2100,00 |
|  |  | - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - средства местных бюджетов | 0,00 | 645,00 | 1498,50 | 1684,14 | 2462,20 | 1500,00 | 1500,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» 2018- 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ

| №п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Ипатовского городского округаСтавропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |

| 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Ипатово, общественная территория по ул. Ленинградская | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |
| 2 | Город Ипатово, парковая зона «1001 город России» по ул. Орджоникидзе между ул. Ленинградской и ул. Гагарина | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Управление финансами) |
| 3 | Село Большая Джалга, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 4 | Село Лиман, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 5 | Село Тахта, территория парка (I очередь) | Управление финансами |
| 2019 год |  |  |
| 6 | Село Октябрьское, многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута | Управление финансами |
| 7 | Cело Тахта, территория парка (II очередь) | Управление финансами |
| 8 | Город Ипатово, спортивно-игровой комплекс | Управление финансами |
| 9 | Город Ипатово, Городской пляж (Iочередь) Городской пляж (IIочередь) | Городская среда Муниципальная программа Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 10 | Село Бурукшун, кладбище | Управление финансами |
| 11 | Село Кевсала, парк Победы | Управление финансами |
| 12 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха(I очередь) | Управление финансами |
| 13 | Село Первомайское, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 14 | Село Красная Поляна, ул. Механизаторов (зона отдыха) | Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-Малое село) |
| 15 | Село Лесная дача, ул. Ленина (сквер, зона отдыха | Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-Малое село) |
| 16 | Город Ипатово, тротуар по ул. Гагарина | Управление финансами |
| 2020 год |  |  |
| 17 | Город Ипатово, спортивно-игровой комплекс по ул. Шейко, 26 | Управление финансами |
| 18 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха (II очередь) | Управление финансами |
| 19 | Село Бурукшун, парковая зона № 1 | Управление финансами |
| 20 | Поселок Советское Руно ремонт тротуаров на общественных территориях по ул. Набережная, Дорожная, Почтовая, Интернациональная, Заливаднего, Северная- Зеленая, Ливенского, Прудная, Южная |  |
| 21 | Аул Юсуп-Кулакский, спортивно-игровая площадка | Управление финансами |
| 22 | Поселок Красочный, кладбище | Управление финансами |
| 23 | Село Красная Поляна, парковая зона | Управление финансами |
| 24 | Село Октябрьское, тротуары | Управление финансами |
| 25 | Село Золотаревка, общественная территория перед Домом культуры (Iэтап) | Управление финансами |
| 26 | Село Тахта, парковая зона | Управление финансами |
| 27 | Поселок Винодельненский тротуар по ул.Майданникова | Управление финансами |
| 28 | Село Добровольное, тротуар по ул. Подгорная (от ул. Молодежная до дома № 67) | Управление финансами |
| 29 | Село Лиман, парковая зона 1 очередь | Управление финансами |
| 2021 год |  |  |
| 30 | ГородИпатово,ремонт тротуара по улице Чонгарская (от улицы Орджоникидзе до улицы Объездная) | Управление финансами |
| 31 | Город Ипатово,благоустройство сквера в г. Ипатово по ул. Орджоникидзе от дома №58 е (I очередь) | Городская среда |
| 32 | Город Ипатово, сквер по ул. Ленинградская, 55-А | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |
| 33 | Село Золотаревка, общественная территория перед Домом культуры (II очередь) | Управление финансами |
| 34 | Город Ипатово, обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Вокзальная (напротив дома 85) | Управление финансами |
| 35 | Аул Юсуп-Кулакский,обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования (1-я очередь) | Управление финансами |
| 36 | Село Кевсала, парк Победы 2 очередь. | Управление финансами |
| 37 | Село Бурукшун, ул. Советская (парковая зона 2 очередь) | Управление финансами |
| 38 | Село Лесная Дача, ул. Ленина (центральная площадь) | Малое село |
| 39 | Село Лиман, ул. Ленина 71 (парковая зона 2 очередь) | Управление финансами |
| 40 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по. ул. М. Елагина | Управление финансами |
| 41 | Аул Малый Барханчак, обустройство детской площадки по улице Центральная 28А (1 очередь) | Управление финансами |
| 42 | Поселок Красочный, ул. Победы (сквер фонтан 1 очередь) | Управление финансами |
| 43 44 45 46 | Село Большая Джалга, благоустройство сельского кладбища. Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. Школьная, ул. Мира. Поселок Большевик,обустройство детской площадки по ул. Советская Село Октябрьское, обустройство детской площадки. | Управление финансами Управление финансами Управление финансами Управление финансами |
| 47 48. 49 | Село Тахта, организация благоустройства территории парка Село Софиевка, обустройство тротуарных дорожек Хутор Мелиорация, обустройство зоны отдыха с установкой уличных тренажеров (1 очередь) | Управление финансами Малое село Малое село |
| 2022 год |  |  |
| 50 | Город Ипатово, благоустройство сквера в г. Ипатово по ул. Орджоникидзе 58 е (II очередь) | Городская среда |
| 51 | Аул Малый Барханчак, обустройство детской площадки по улице Центральная 28А (2 очередь) | Управление финансами |
| 52 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по улице Степная в Ипатовского городского округа | Управление финансами |
| 53 | СелоБольшая Джалга, обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) | Управление финансами |
| 54 | Село Бурукшун, благоустройство парка (3 очередь) | Управление финансами |
| 55 | Поселок Большевик, благоустройство кладбища по ул.Заречная,19 | Управление финансами |
| 56 | Город Ипатово, ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона | Управление финансами |
| 57 | Поселок Красочный, благоустройство сквера по улице Победы в (II очередь) | Управление финансами |
| 58 | Село Кевсала, благоустройство центрального кладбища (1 очередь) | Управление финансами |
| 59 | Аул Юсуп-Кулакский, обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь | Управление финансами |
| 60 | Село Лесная Дача, обустройство ограды вокруг гражданского кладбища и благоустройство его территории | Малое село |
| 61 | Село Октябрьское, благоустройство парковой зоны (1 очередь) | Управление финансами |
| 62 | Село Лиман, ограждение кладбища в селе Лиман | Управление финансами |
| 63 | Поселок Горлинка, обустройство многофункциональной детской площадки | Малое село |
| 64 65. | Поселок Советское Руно, ремонт тротуаров по улице Южной дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной Город Ипатово, ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) | Управление финансами |
| 66 | ПоселокМалоипатовский, обустройство многофункциональной детской площадки | Малое село |
|  | 2023 год |  |
| 67 | Село Октябрьское, благоустройство парковой зоны (2 очередь). | Управление финансами |
| 68 | Поселок Советское Руно, центральная площадь (детская площадка) | Управление финансами |
| 69 | Село Большая Джалга, ремонт тротуара по ул. Лермонтова | Управление финансами |
| 70 | Село Лиман, обустройство площадки с установкой уличных тренажеров | Управление финансами |
| 71 | Село Бурукшун, благоустройство парковой зоны(4 очередь) | Управление финансами |
| 72 | Село Кевсала благоустройство центрального кладбища(2 очередь) | Управление финансами |
| 73 | Аул Малый Барханчак, обустройство зоны отдыха(1 очередь) | Управление финансами |
| 74 | Город Ипатово, ремонт тротуара по ул. Свердлова от ул. Бакинская до ул. Школьная | Управление финансами |
| 75 | Город Ипатово, благоустройство территории по ул. Орджоникидзе от дома №97-а до дома 60 от универмага до входа в старый рынок | Управление финансами |
| 76 | Село Тахта, благоустройство сквера в пер. Западный | Управление финансами |
| 77 | Поселок Красочный, благоустройство сквера по улице Победы в (3 очередь) | Управление финансами |
| 78 | Село Золотаревка, ремонт тротуара по ул. Первомайская (1 этап) | Управление финансами |
| 79 | Село Добровольное, ремонт тротуара ул. 60 лет СССР | Управление финансами |
| 80 | Село Лесная дача, обустройство зоны отдыха (3 очередь) |  |
| 81 | Село Красная Поляна, благоустройство центральной части ул.Механизаторов | Управление финансами |
| 82 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по улице Авиационная. | Управление финансами |
| 2024 год |  |  |
| 83 | Поселок Красочный,благоустройство сквера по улице Победы в (4 очередь) | Управление финансами |
| 84 | Село Большая Джалга, ремонт тротуара по ул. Ипатовская. | Управление финансами |
| 85 | Село Тахта,ремонт тротуара по улице Мира | Управление финансами |
| 86 | СелоЛесная Дача, благоустройство центральной площади | Малое село |
| 87 | Село Октябрьское, ремонт тротуаров по ул. Калинина и ул. Ленина | Управление финансами |
| 88 | Село Лиман, ремонт тротуара по ул. Школьная | Управление финансами |
| 89 | село Бурукшун, ремонт площади перед Домом Культуры | Управление финансами |
| 90 | Село Кевсала,благоустройство парка Победы 3 очередь | Управление финансами |
| 91 | Аул Малый Барханчак, обустройство зоны отдыха (2 очередь) | Управление финансами |
| 92 | Село Золотаревка, ремонт тротуара по ул. Первомайская (2 этап) | Управление финансами |
| 93 | Город Ипатово, ул. Ленина 120,122 обустройство детской площадки | Управление финансами |
| 94 | Город Ипатово, благоустройство пешеходного участка ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Ленинградская | Управление финансами |
| 95 | Город Ипатово, ремонттротуара по ул. Полевая | Городская среда |
| 96 | Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. Ленина | Управление финансами |
| 97 | Село Красная Поляна, благоустройство парковой зоны (3 очередь) | Управление финансами |
| 98 99 | Поселок Винодельненский, ул. Советская 1 благоустройство детской площадки Поселок Советское Руно, ул. Квартальная - Восточная (общественная территория) | Управление финансами Управление финансами |
| 100 | Село Первомайское, обустройство детской площадки по ул. 70 лет Октября | Управление финансами |
| 101 | Село Большая Джалга, ул. Колхозная, 75 обустройство детской площадки | Малое село |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»2018- 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В 2018 - 2024 ГОДАХ

| № п/п |  | Адрес (местоположение) дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |
| 0 |  |  |
| 2019 год |  |  |
| 1 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Вокзальная 70 |
| 2 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Вокзальная 74 |
| 3 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 67А |
| 4 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 103 |
|  | 2020 год |  |
| 5 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 1 |  |
| 6 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 2 |  |
| 7 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 3 |  |
| 8 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 4 |  |
| 9 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 5 |  |
| 10 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 6 |  |
| 11 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 7 |  |
| 12 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 8 |  |
| 13 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 9 |  |
| 14 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 10 |  |
| 15 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 16 |  |
| 16 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 17 |  |
| 17 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 18 |  |
| 18 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 19,20 |  |
| 19 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 22 |  |
| 20 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Зеленая, 1 |  |
|  | 2021 год |  |
|  | 0 |  |
|  | 2022 |  |
| 21 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 62 |
| 22 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 64 |
| 23 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 66 |
| 24 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 68 |
| 25 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 70 |
| 26 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 27 |
| 27 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 31 |
| 28 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 33 |
| 29 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленина 108 |
| 30 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская 61 |
| 31 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская, 7 |
| 32 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская, 9 |
| 33 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Орджоникидзе, 82 |
| 34 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Северная, 21 |
| 35 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Степная, 19 |
| 36 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово ул. Гагарина, 60 |
| 37 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 7 |
| 38 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 9 |
| 39 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 11 |
| 40 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 13 |
| 41 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Ленина, 136 |
| 2023 |  |  |
| 42 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Ленина, 138 |
| 43 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 1 |
| 44 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 2 |
| 45 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 3 |
| 46 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 4 |
| 47 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 5 |
| 48 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 6 |
| 49 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 7 |
| 50 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 8 |
| 51 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 9 |
| 52 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 10 |
| 53 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 11 |
| 54 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 12 |
| 55 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Город, 14 |
| 56 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. 60 лет ВЛКСМ, 12 |
| 57 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. 60 лет ВЖСМ, 1 |
| 58 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. Комсомольский, 1, 3, 5 |
| 59 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, ул. Ленина, 54 |
| 60 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, ул. Ленина, 68 |
| 61 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ипатовская 4, 6, 8, ул. Ленина 5, 7, 9/1, 9 |
| 62 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ленина 10, 12, 12/1, 14, 14/1, ул. Советская 13, 15, 17 |
| 2024 |  |  |
| 63 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ставропольская, 2, 4, 6, 8, ул. Московская 1, 3, 5, 7, 9 |
| 64 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, ул. Ленина, 105/3 |
| 65 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 1 |
| 66 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 2 |
| 67 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 3 |
| 68 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 4 |
| 69 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 5 |
| 70 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 6 |
| 71 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 7 |
| 72 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 8 |
| 73 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 9 |
| 74 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 10 |
| 75 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 11 |
| 76 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 12 |
| 77 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 1 |
| 78 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 2 |
| 79 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 3 |
| 80 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 4 |
| 81 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 5 |
| 82 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 6 |
| 83 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Шоссейная, 11 |
| 84 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Шоссейная, 12 |
| 85 |  | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Садовая, 2 |

Приложение 8

к муниципальной программе

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

«Формирование современной

городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В 2018 - 2024 ГОДАХ, СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Элементы освещения

2. Скамейка (тип 1)

3. Скамейка (тип 2)

4. Урна