РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 августа 2022 г.                               г. Ипатово                                        № 291-р

О переходе администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года

В соответствии с приказом министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 355 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» и в целях организации эффективного перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации перехода администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года.

2. Утвердить прилагаемый план – график перехода администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года.

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края организовать переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в аппарате администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2025 года.

4. Рекомендовать отделам (управлениям, комитету) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края организовать переход на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года.

5. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Клинтух С.И.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 31 августа 2022 г. № 291-р

План мероприятий по организации перехода администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года

|  | N п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Ожидаемый результат | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 4 квартал 2022 года |  | Отчет об обследовании, содержащий оценку совместимости прикладного программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения | С.П. Холин С.В. Колесников |
|  | 1.2 | Апробация отечественного офисного программного обеспечения | 4 квартал 2022 года |  | Выбор определенного офисного программного обеспечения для перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | С.П. Холин С.В. Колесников |
|  | 1.3 | Проведение корректировки плана- графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 4 квартал 2022 года |  | Корректировка плана- графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | С.П. Холин С.В. Колесников |
|  | 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Формирование требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2023 - 2024 годы |  | Включение мероприятий в муниципальные программы по приоритетному использованию российских информационно- коммуникационных технологий, в том числе мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | С.П. Холин С.В. Колесников |
|  | 2.2 | Поэтапная модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2023 - 2024 годы |  | Адаптирование технологической инфраструктуры с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | С.П. Холин С.В. Колесников |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения |  | 2 квартал 2023 года | Поэтапный переход персональных электронных вычислительных машин, мобильных устройства, серверного и телекоммуникационного оборудование, иных средств вычислительной техники и периферийных устройств на отечественное офисное программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения | С.П. Холин С.В. Колесников |

Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 31 августа 2022 г. № 291-р

План-график перехода администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года

| п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 80% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 50% | не менее 80% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 90% | не менее 90% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 100% |