# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                   проект

# АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2016 г.                  г. Ипатово                                 №

Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Сушко Т.Н.

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

Глава администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края				                 С.Б. Савченко

_______________________________________________________________

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|  | от 2016 г. № |

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;

2) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты), сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог;

4) приемка работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог.

3. Организация и контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается отделом муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел муниципального хозяйства) в пределах своей компетенции.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится отделом муниципального хозяйства в порядке, устанавливаемом Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности на автомобильных дорогах отдел муниципального хозяйства осуществляет формирование и утверждение плана разработки проектов, сметных расчетов.

6. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с проектами, сметными расчетами.

Работы по содержанию автомобильных дорог не требуют составления проектов и выполняются на основе сметных расчетов.

7. Проекты, сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, утверждаемой Министерством транспорта Российской Федерации, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для разработки проектов, сметных расчетов могут привлекаться специализированные проектные организации.

Проекты и сметные расчеты утверждаются главой администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края или лицом, его замещающим в соответствии с распределением обязанностей в администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части автомобильных дорог, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог, ликвидация колейности и восстановление сцепных свойств покрытия автомобильных дорог;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин автомобильных дорог, откосов земляного полотна автомобильных дорог, элементов водоотвода автомобильных дорог, изношенных покрытий автомобильных дорог, приведение полосы отвода автомобильных дорог в нормативное состояние.

9. Утвержденные в установленном порядке проекты, сметные расчеты, являются основанием для формирования ежегодного плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, в соответствии с которым осуществляется размещение заказа на проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Формирование и утверждение ежегодного плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог осуществляются отделом муниципального хозяйства.

10. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края,  в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной документацией.

11. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов автомобильных дорог, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог;

2) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со схемами, подготовленными подрядными организациями и согласованными с администрацией и отделом Государственной инспекцией безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ипатовскому району.

12. В случае возникновения на автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы подрядная организация, осуществляющая работы по содержанию автомобильных дорог, для обеспечения безопасности дорожного движения принимает незамедлительные меры в целях организации дорожного движения, временного ограничения либо прекращения движения транспортных средств.

13. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется отделом муниципального хозяйства или организацией, уполномоченной осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке приемку выполненных работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

Главе администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края

С.Б. Савченко

Пояснительная записка

В соответствии  с Федеральным законам от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 257- ФЗ  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан проект постановления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

Заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                   Т.Н. Сушко

Рассылка:

| В дело | 2 |
| --- | --- |
| Сушко Т.Н. | 1 |
| Отдел муниципального хозяйства АИМР | 2 |
| Отдел правового и кадрового обеспечения АИМР | 1 |
| Отдел экономического развития администрации Финансовое управление АИМР | 1 1 |
| МКУ культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» | 1 |
| Регистр | 1 |
| Прокуратура проект | 1 |
| Консультант – Плюс | 1 |
| Сайт | 1 |